项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息系统运维类项目-考试院考试保障基础设施运维项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京教育考试院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 382.498000 | | 382.498000 | 382.498000 | | 10 | | 100% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 382.498000 | | 382.498000 | 382.498000 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成各考试保障信息系统软、硬件运维服务。 | | | | | | 已全部达到预期目标 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成考试院的软硬件基础设施系统运维服务 | | 5套 | | 5套 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 运维服务验收合格率 | | ≥98% | | 98% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 故障率 | | ≤2% | | 2% | 5 | | 4.00 | | 减少故障发生 | |
| 故障响应时间 | | ≤15分钟 | | ≤15分钟 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 需求方案设计时间 | | ≤1个月 | | 1个月 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 招标采购时间 | | ≤3个月 | | 1个月 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 项目支出时间 | | ≤12月 | | 12月 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 验收时间 | | ≤12月 | | 12月 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按财政批复执行 | | ≤394.734000万元 | | 382.498000万元 | 5 | | 5.00 | | 按招标金额执行 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 公共服务能力 | | 定性 | | 高 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | | 90% | 5 | | 4.00 | | 服务满意度有待提高 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.00 | |  | |