项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息系统运维类项目-追加考试院云上系统等保测评项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京教育考试院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 19.200000 | 19.200000 | | 19.200000 | | 10 | | 100% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 19.200000 | 19.200000 | | 19.200000 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成政务云上12个等保二级系统测评工作。 | | | | | | 达到预期目标。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 等保测评报告 | | | 12个 | 12个 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 二级系统测评数量 | | | 12个 | 12个 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 系统安全性 | | | 符合网络安全法要求，达到备案等级标准 | 符合网络安全法要求，达到备案等级标准 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 故障排除率 | | | ≥99% | ≥99% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 系统正常运行率 | | | ≥99% | ≥99% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 报告出具时间 | | | 12月前 | 11月 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制 | | | ≤60.000000万元 | 19.200000万元 | 10 | | 5.00 | | 按招标价执行 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 网络安全情况 | | | 满足标准 | 满足标准 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 业务系统安全性 | | | 得到加强 | 得到加强 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 系统使用人员满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.00 | |  | |